**Tägliches Protokoll**

**06. November 2017: Sonstiges 🡪 Einarbeitung**

Es wurden Ideen für eine Innovative Webseite gesucht und gesammelt. Am Ende wurde mithilfe der gesammelten Ideen eine gesamte, fertige Idee entworfen (gedanklich).

*Keine Probleme, da man nur recherchierte.*

**07. November 2017: Sonstiges 🡪 Einarbeitung**

Es wurde im Internet über das Buch recherchiert und geschaut wie man, die am Tag zuvor entworfene Idee, am besten umsetzen kann.

*Keine Probleme, da man nur recherchierte.*

**08. November 2017: Sonstiges 🡪 Einarbeitung**

Es wurden die nötigen Befehle von JavaScript für die Idee gesucht. Man befasste sich vorerst mit den wichtigsten befehle, die man noch nicht gelernt hat.

*Keine Probleme, da man nur recherchierte.*

**09. November 2017: Planung 🡪 Aufgabeneinteilung, Planung 🡪 Zeitplan, Planung 🡪 Planung nach Prozessmodell**

Es wurden die Aufgaben eingeteilt, das WBS erstellt. Ebenso wurde ein Zeitplan erstellt. Man begann mit der Planung nach dem Prozessmodell.

*Bei der Aufgabeneinteilung gab es keine Probleme. Die Zeiteinschätzung erwies sich als ein wenig schwierig, da man noch nie ein ähnliches Projekt durchführte und somit die Einschätzung schwierig ist.*

**13. November 2017: Planung 🡪 Planung nach Prozessmodell, Planung 🡪 Pflichtenheft**

Die Planung nach dem Prozessmodell wurde fertiggestellt. Ebenso wurde das Pflichtenheft erstellt.

*Die Planung nach dem Prozessmodell brachte keine Schwierigkeit. Eine kleine Schwierigkeit war das Erstellen des Use-Case-Diagramms. Ansonsten gab es auch beim Pflichtenheft keine Probleme.*

**14. November 2017: Programmierung 🡪 Prototyp**

Man begann mit der Programmierung des Prototyps. Man begann mit der Hauptseite und konnte diese auch an diesem Tag fertigstellen.

*Natürlicherweise haben sich kleine Schwierigkeiten ergeben. Diese konnten aber mit Hilfe des Internets beseitigt werden.*

**15. November 2017: Programmierung 🡪 Prototyp**

Die Programmierung des Prototyps wurde fortgesetzt. Es wurden die Unterseiten zum Autor und Figuren erstellt.

*Auch hier wurden die Schwierigkeiten mit Hilde des Internets gelöst.*

**16. November 2017: Programmierung 🡪 Prototyp**

Die Programmierung wurde weiter fortgesetzt. Mit der Unterseite zur Handlung konnte man den Prototyp fertigstellen.

*Auch hier wurden die Schwierigkeiten mit Hilde des Internets gelöst.*

**20. November 2017: Programmierung 🡪 Aufbau der Seite ohne Texte**

Der Prototyp wurde nun durch Kleinigkeiten verbessert bzw. verschönert. Man hat nun eine Seite in der noch die Texte eingefügt werden müssen.

*Es hat keine Schwierigkeiten gegeben.*

**21. November 2017: Inhalt 🡪 Texte suchen, Texte schreiben**

Man begann den Inhalt der Seite zusammenzufassen. Einige Sachen, wie z.B. Bewertungen wurden im Internet gesucht. Andere wurden selbst erfasst.

*Sprachliche Probleme wurden mit Hilfe des Internets gelöst.*

**22. November 2017: Programmierung 🡪 Texte einfügen**

Die gesuchten, geschriebenen Texte wurden in die Seite eingefügt und angepasst.

*Dabei ergaben sich keine Probleme.*

**23. November 2017: Programmierung 🡪 Testen**

Die Seite wurde von mir und Mitschülern getestet. Auch meine Schwester teste sie. Kleinere Fehler wurden ausgebessert.

**24. November 2017: Sonstiges 🡪 Endbericht**

Es wurde der Endbericht verfasst.